附件2

湖北民族大学基建工程重大安全事故

应急处理预案

第一章  总 则

第一条 为了有效组织在我校各施工单位迅速处理安全事故，避免事故发生后事态升级、后果扩展，减少人员伤亡和财产损失，根据国家、省有关法律、规章，贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针。依照《湖北省建筑行业安全事故及险情报告管理办法》和市、州有关规定，制定本预案。

第二条 本预案适用于在湖北民族大学从事基建维修工程建设等有关活动时发生的，由于人为过失或自然灾害等造成的安全事故的应急处理。

第三条 基建与后勤管理处负责本预案的组织实施。并成立安全事故应急处理工作领导小组（见附件）。由处长任组长，分管工程安全副处长任副组长。基建与后勤管理处相关责任人及施工单位负责人为领导小组成员。领导小组办公室设在基建处办公室。

第四条 各施工单位根据本预案结合项目实际制定各自相应的安全事故处理应急预案，成立应急事故处理小组，组建应急抢险队伍，具体负责事故的应急处理工作，组成人员要相对稳定，明确责任。一旦事故发生，应立即启动应急处理系统，统一指挥，实施紧急救援和处理工作。各施工单位根据基建与后勤管理处指令，配合本预案的组织实施。

第二章  安全事故报告

第五条 事故发生后，当事人、当事单位要以最大限度减少人员伤亡和经济损失为原则，及时迅速、有序、有效地积极组织人员投入抢救，保护好现场，并同时按照国家规定的程序和时限向项目部报告，项目部向学校基建与后勤管理处报告；报告分口头报告（电话或语音），和书面报告（短信或图片），第一次情况的纸质书面报告必须在口头报告之后2小时之内补交，报告必须如实反映情况，第一次情况报告后发生的新情况，需要补充报告。

第六条 基建与后勤管理处在接到事故报告后，应带领职能部门相关人员立即赶赴出事地点，组织抢救和协助事故处理，并同时按事故报告要求上报至学校办公室及地方政府主管部门。学校办公室接到报告后，根据事故实际情况和学校应急管理规定，决定是否启动学校应急管理程序。

第七条 安全事故报告程序与时限。

1.一般安全事故报告程序、时限：发生死亡1~2人的，安全事故发生后，事故发生单位必须及时采取措施抢救伤员，并在1小时内按照事故报告的内容和要求，将发生的事故情况电话报告基建与后勤管理处；基建与后勤管理处接到报告后并及时报告学校办公室，在接到事故报告后2小时内，基建与后勤管理处书面（传真等）报告学校办公室和地方政府主管部门。

2.重大安全事故报告程序、时限：发生死亡3人及以上重大安全事故后，事故发生单位必须及时采取措施抢救伤员，除按上款规定报告外，其事故初步原因必须在6小时内上报。

第八条 事故报告的主要内容包括：

1.事故发生的时间、地点、单位及事故现场情况；

2.事故简要经过、伤亡人数（包括失踪人数）；

3.事故直接经济损失的初步估计；

4.事故发生原因的初步判断；

5.事故发生后采取的措施及事故控制情况；

6.其他需要报告的问题；

7.事故报告单位、报告人、报告时间及联系方式。

第三章  安全事故应急处理程序

第九条 发生安全事故的应急处理程序：

1.发生死亡1~2人的安全事故：基建与后勤管理处项目部在接到死亡1~2人的一般安全事故报告后，立即向分管安全的处领导和安全事故应急处理工作领导小组组长报告；领导接到报告后，按照业务和责任的分工，带领有关人员迅速赶赴出事现场，积极参与抢救工作；配合有关部门进行事故调查和事故善后处理工作；应尽块了解、掌握情况，并将事故情况上报学校办公室和地方政府主管部门。

2.发生死亡3人及以上的重大安全事故： 基建与后勤管理处项目部在接到死亡3人及以上的重大安全事故后，立即向基基建与后勤管理处处长报告；处长接到报告后立即向学校和政府主管部门报告，并带领有关人员迅速赶赴出事现场，积极参与抢救工作；同时通知其他单位进入紧急待命状态，准备随时提供人员和设备参与救援；配合有关部门进行事故调查及善后工作，分析事故原因，提出处理意见。

3.在非工作时间和节假日，值班人员在接到发生安全事故的报告后，立即通知所有安全小组人员，召开紧急会议研究事故处理事宜（后续程序按前项规定办理）。

第十条 救援工作纪律：各施工单位领导和相关人员都必须自觉遵守本分安全事故应急处理预案，一旦发生安全事故，必须把救援工作放在第一位，按规定立刻赶赴现场组织救援工作，服从统一指挥，开展积极有效地应急救援。如违反规定造成后果的，将依据有关法律、法规严肃处理。对玩忽职守，造成应急救援工作重大失误触犯法律的，移交司法机关查处。

第四章  安全事故的调查处理

第十一条 安全事故的原因和整改措施。

1.根据“四不放过”原则（即在调查处理事故时，必须坚持事故原因分析不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；事故责任者没有受到严肃处理不放过；没有采取切实可行的防范措施不放过的原则），要认真查明事故原因，分析责任，吸取教训，严肃处理相关人员，并通过举一反三，教育广大职工，防止类似事故重复发生。

2.根据事故等级分别由基建与后勤管理处、学校、地方政府建管部门，会同各级安全监督管理部门组成事故调查组，开展调查。调查可邀请相关部门参与，并可聘请有关专家进行技术鉴定和财产损失评估。

3.调查组的工作职责：查明事故发生的原因、人员伤亡及财产损失情况；查明事故的性质和责任；提出防止类似事故再次发生的建议；提出对事故责任者的处理建议；检查控制事故的应急措施是否得当和落实情况；写出事故报告。

第十二条 安全事故处理。

1.在查明原因后，要制订整改措施，并指定专人负责，限期落实整改措施。

2.在查明原因、分清责任的基础上，根据事故的原因、后果、责任及一贯的工作表现和发生事故的态度，根据有关法律、法规、规章、制度对有关责任者做出处理，在做出处理前要根据事故等级大小征求学校、地方政府主管部门的意见，并报备政府相关部门。若政府已牵头调查处理的重特大事故，由政府决定处理意见。

3.对事故责任者的处理时间，从收到事故处理机关对事故责任的最终鉴定结论起，不超过15天。

4.基建与后勤管理处对事故单位的处理，将根据有关法规、规章和该单位的安全基础台帐资料，在事故处理机关做出事故责任的最终鉴定结论起，15天内做出处理。

第五章  事故的结案

第十三条 事故的结案遵照国家和省、市有关规定执行。

第六章  附  则

第十四条

1.本预案作为和所有项目施工单位合同附件。根据事故情况确定，重特大事故应急领导小组有权调动基建与后勤管理处所辖各项目施工单位任何在岗人员参加事故应急抢险，任何人不准以任何理由拒绝，否则将依法进行处理。

2.本预案从发布之日起执行。本预案由基建与后勤管理处负责解释。

湖北民族大学基建工程

重大事故应急预案领导小组名单

组  长：基建与后勤管理处处长

副组长：基建与后勤管理处副处长1-2名，项目现场负责人1名；

组  员：基建与后勤管理处办公室、基建科、综合科、档案室负责人各1人；

项目监理公司总监

总承包项目经理

总承包专职安全员

联系电话：              邮箱：